Journal de bord de la SAE 1.01

Mardi 10 Décembre :
- Attente de la consigne de la part de Mr CASALI

Jeudi 12 Décembre :
- Brainstorming sur le jeu (concept, lore,…) et répartition des tâches
- Resolution sur les débordements de tableaux
- Résolution du bug sur le fait que le joueur peut jouer à la place de l'autre
- Matisse a commencé ajouter de la possibilité de faire des ovales avec MinGL2

Lundi 16 Décembre :
- Dinesh et William ont commencé à générer la carte de manière procédurale
- Matisse a créé une fonction permettant d’afficher des matrice (en tant que carte) avec	MinGL2

Mardi 17 Décembre :
- Matisse a fini d’implémenter les ovales dans les formes part défauts de la librairie MinGL2
- Matisse a modifié la fonction qui affiche la matrice pour que les éléments soit proportionnel a la taille de la matrice et de la fenêtre.

Mercredi 18 décembre
- Dinesh a implémenté la fonction IllegalMove() pour éviter tout débordement de tableau.

Samedi 21 décembre :
- William a fini la génération de la carte aléatoirement en implémentant une structure	« Form » et 6 formes qui seront choisies puis mises en rotation et enfin placées de manière	aléatoire s’il y a la place dans la matrice principale.

Mardi 24/ Mercredi 25 décembre :
- Mise en place de téléporteurs dans le jeu pour pouvoir se téléporter.

Dimanche 29 décembre :
- William a terminé la génération des objets dans la matrice et a également intégré une	notion	de score pour chaque joueur. Chaque fois qu'un joueur se déplace sur une case	contenant un objet, cet objet est ajouté à une liste. Cette liste sera vidée lorsque le joueur	retourne à sa base, et son score sera alors augmenté en conséquence.

Vendredi 27 - Mardi 31 décembre :
- Essai de la mise en place d’un Monstre (robot) avec l’implémentation A* fait maison mais
mais ce fut un échec.
- Application de MinGL a notre matrice afin de l’afficher dans une matrice

Jeudi 2 janvier 2025 :
- Mise en place du robot avec l’implémentation de l’algorithme de Dijkstra avec l’aide du	youtubeur « Sebastian League » et du tutoriel A* du site DEV Community.
-Optimisation du code déjà présent

Vendredi 3 Janvier :
-Gestion de la difficulté du bot (le rendre moins fort)

Samedi 4 Janvier :
-Ajout de code afin d’afficher différent sprit en fonction du contenue de la matrice

Dimanche 5 Janvier :
-Création et ajout d’un menu en MinGL fonctionnant grâce a la souris
-Ajout de certain sprits pour MinGL

Lundi 6 janvier 2025 :
- Maxime a trouvé l’idée générale du lore du jeu, un univers inspiré de la nuit de l’info.

Jeudi 9 Janvier 2025 :
- Maxime a terminé le lore.
-Ajout de la possibilité de pouvoir jouer directement dans la fenêtre MinGL, le tout sans tour	par tour
-Mise à jour de doxygen
-Finition de l’ensemble des sprit