Journal de bord de la SAE 1.01

Mardi 10 Decembre :
- Attente de la consigne de la part de Mr CASALI

Jeudi 12 Decembre :
- Brainstorming sur le jeu (concept, lore,…) et répartition des tâches
- Resolution sur les debordements de tableaux
- Résolution du bug sur le fait que le joueur peut jouer à la place de l'autre
- Matisse a commencé ajouter de la possibilité de faire des ovales avec MinGL2

Lundi 16 Decembre :
- Dinesh et William ont commencé à générer la carte de maniere procédural
- Matisse a créé une fonction permettant d’afficher des matrix (en t’en que map) avec MinGL2

Mardi 17 Decembre :
- Matisse a fini d’implémenter les ovales dans les formes part défauts de la librairie MinGL2
- Matisse a modifié la fonction qui affiche la matrix pour que les éléments soit proportionnel a la taille de la matrix et de la fenêtre

Mercredi 18 décembre
- Dinesh a implémenté la fonction IllegalMove() pour éviter tout débordement de tableau

Samedi 21 décembre :
- William a fini la génération de la map aléatoirement en implémentant une structure	« Form » et 6 formes qui seront choisies puis mises en rotation et enfin placées de manière	aléatoire s’il y a la place dans la matrice principale.

Mardi 24/ Mercredi 25 décembre :
- Mise en place de téléporteurs dans le jeu pour pouvoir ce « TP ».

Vendredi 27 - Mardi 31 décembre :
- Essai de la mise en place d’un Monstre (bot) avec l’implémentation A* fait maison mais
mais ce fut un echec

Jeudi 2 janvier 2025 :
- Mise en place du bot avec l’implémentation A* de JDSherbert